UTEC · TALLER DE ARQUITECTURA BIG DATA · SECCIÓN 1

STYLUS

Retail de moda con compras inteligentes asistidas por IA en tiempo real

Plataforma Big Data en Google Cloud sobre el dataset público H&M (Kaggle): ingesta batch y streaming, lakehouse medallion, analítica, recomendaciones y asistente con Vertex AI Gemini

ENTREGA 1

Examen (E): Caso de estudio y sustentación técnica, económica y de resiliencia

Proyecto Parte 1 (P1): Blueprint, diseño de ingesta y almacenamiento

| Integrante | Perfil en el proyecto |
| --- | --- |
| Estuardo Oliver | ML / Analytics: asistente conversacional, analítica y recomendaciones |
| Winston Quispe | Cloud Computing: infraestructura GCP, ingesta y streaming |
| Nicole Arenas | Datos + API + Modelado: capas medallion, modelo dimensional y API |
| Gianmarco Mejia | Dashboard / BI: KPIs, tableros y visualización |

Fecha de entrega: 24 de octubre de 2026 · Versión 1.1

Repositorio: github.com/estuardoo/STYLUS · Proyecto GCP: tranquil-leaf-512618-b9

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Documento | Entrega 1: Examen (E) + Proyecto Parte 1 (P1) |
| Versión | 1.1 (24-oct-2026): nombre STYLUS, configuración en JSON + panel web, repositorio y proyecto GCP reales |
| Fuente de requisitos | UTEC, “Entregables del Proyecto Final: Taller de Arquitectura Big Data” (PDF, 3 páginas) |
| Repositorio | Estructura y código de soporte en el repositorio del proyecto (ver Anexo A) |
| Datos | H&M Personalized Fashion Recommendations (Kaggle). Única fuente de datos del proyecto |
| Precios | Lista pública de Google Cloud, región us-central1, consultados el 22-oct-2026 |

Convención de estado. En este documento distinguimos tres niveles de madurez para no sobredeclarar avances: diseñado (decisión documentada), implementado (código o configuración en el repositorio, probado localmente) y desplegado (funcionando en GCP con evidencia). Para la Entrega 1 el curso exige diseño; lo implementado se indica explícitamente.

# Índice

1. Resumen ejecutivo	4

2. Contexto de negocio y alcance	4

2.1 Problema	4

2.2 Objetivos	4

2.3 Alcance y fuera de alcance	5

2.4 Supuestos	5

3. Equipo y roles	5

4. Inventario y perfil de datos	6

4.1 Hallazgos de calidad	6

4.2 Patrones de negocio útiles para el diseño	6

4.3 Decisión sobre la fuente Amazon Reviews 2023	6

5. Stack tecnológico y justificación	7

6. Arquitectura end-to-end	8

6.1 Flujo batch	8

6.2 Flujo streaming	9

6.3 Integración multifuente	9

7. Definición de ingesta y almacenamiento	9

7.1 Mecanismos de captura	9

7.2 Motores de almacenamiento y modelo medallion	9

7.3 Implementado para esta entrega	10

8. Escalabilidad y performance	10

8.1 Degradación controlada	11

8.2 Metas de performance	11

9. Justificación económica y optimización de costos	11

9.1 Escenarios	11

9.2 Palancas de optimización aplicadas	12

9.3 Automatización de costos	12

10. Plan de recuperación y alta disponibilidad (DRP/HA)	12

10.1 Prototipo frente a producción	13

11. KPIs de éxito y performance	13

12. Seguridad y gobierno	14

13. Plan de trabajo por entregas	14

14. Riesgos y mitigaciones	14

Anexo A. Repositorio y reproducibilidad	14

Referencias	15

# 1. Resumen ejecutivo

Proponemos una plataforma analítica integral para un retailer de moda, construida sobre Google Cloud Platform (GCP) y alimentada con el dataset público de H&M: 31.8 millones de líneas de venta de dos años, 1.37 millones de clientes y 105,542 artículos con sus imágenes. La plataforma convierte ese histórico en tres productos de valor: analítica de ventas para gerencia, recomendaciones personalizadas y un asistente de compras conversacional que propone productos reales del catálogo.

La arquitectura sigue el patrón lakehouse medallion. Cloud Storage guarda los datos originales intactos (Bronze) y sus versiones limpias en Parquet (Silver/Gold); BigQuery actúa como data warehouse; Pub/Sub y Dataflow procesan eventos en tiempo real; Cloud Run expone la API y la web; Cloud SQL mantiene el estado transaccional del carrito y los pedidos; y Vertex AI Gemini 3.1 Flash-Lite impulsa el asistente. Todo se declara con Terraform y se despliega desde GitHub.

Resultados clave del diseño Costo estimado de producción a escala H&M: USD 370.83 al mes, equivalente a USD 0.00098 por pedido procesado. Año 1 (11 meses normales + 1 mes pico Black Friday): USD 5,482. Costo de desarrollo y demo del curso: USD 19.77. Todos los componentes de cómputo son serverless o autoescalables, por lo que el costo crece con la demanda y no con la capacidad reservada.

Los tres pilares que pide el examen se resuelven así:

- Escalabilidad: desacople por Pub/Sub, autoescalado de Dataflow y Cloud Run, y tablas particionadas en BigQuery; modelamos un pico de 5 veces el tráfico normal.

- Economía: calculadora de costos automatizada (supuestos en YAML, Excel con fórmulas, refresco de precios desde la API oficial de facturación), presupuestos con alertas y medición del costo real por pedido.

- Resiliencia: Bronze inmutable y versionado como punto de reconstrucción, retención de mensajes en Pub/Sub, backups y PITR en Cloud SQL, con RPO/RTO definidos por componente.

# 2. Contexto de negocio y alcance

## 2.1 Problema

Un retailer de moda con canal físico y online acumula millones de transacciones, pero las usa casi solo para reportes contables. Las preguntas de negocio que importan quedan sin respuesta oportuna: qué recomendar a cada cliente, qué productos empujar en temporada alta, cuánto cuesta realmente procesar un pedido y cómo reaccionar en minutos, no en días, ante un pico como Black Friday.

## 2.2 Objetivos

- Integrar el histórico de ventas (batch) con eventos de navegación y compra en tiempo real (streaming) en una única plataforma gobernada.

- Entregar analítica confiable mediante un modelo dimensional en BigQuery y tableros en Looker Studio.

- Ofrecer recomendaciones personalizadas y un asistente conversacional que solo propone artículos reales del catálogo.

- Mantener el costo por pedido medible, bajo y predecible, con alertas automáticas de presupuesto.

## 2.3 Alcance y fuera de alcance

| En alcance | Fuera de alcance |
| --- | --- |
| Dataset H&M completo: artículos, clientes, transacciones e imágenes | Otros datasets (Amazon Reviews se descartó; ver §4.3) |
| Ingesta batch a GCS y BigQuery; streaming vía Pub/Sub y Dataflow | Integración con sistemas reales de una tienda (POS, ERP) |
| Capas Bronze, Silver y Gold; modelo estrella | Pagos reales: el saldo es simulado y no usa tarjetas ni bancos |
| API, recomendador, asistente Gemini y web demo | Alta disponibilidad multirregional desplegada (se diseña; el prototipo es de una región) |
| Tableros gerenciales y operativos; calculadora de costos | Recomendador visual con imágenes (queda como extensión) |

## 2.4 Supuestos

- La compra es una simulación: cada recarga de saldo es explícita y auditable; no hay dinero real.

- Los eventos de 2026 se generan re-emitiendo transacciones reales de H&M con un nuevo event_time; la fecha original se conserva en source_t_dat y todo evento lleva is_synthetic = true.

- El precio de H&M viene normalizado (máximo 0.59); la web aplica un factor de precio demo configurable, señalado como sintético.

- Región principal us-central1 (precios de nivel 1 y disponibilidad de Gemini); los datos son públicos y anonimizados, por lo que no hay restricción de residencia.

# 3. Equipo y roles

Los roles se asignaron por perfil profesional. Cada tarea tiene un responsable único y un apoyo; el seguimiento detallado está en la matriz de auditoría (docs/gestion/Matriz_Auditoria_Proyecto.xlsx).

| Integrante | Perfil | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Estuardo Oliver | ML / Analytics | Asistente con Vertex AI Gemini (function calling sobre catálogo), recomendador (baseline y contenido), features analíticas, evaluación de modelos, guion de demo y documento técnico |
| Winston Quispe | Cloud Computing | Terraform, proyecto GCP e IAM, buckets y Pub/Sub, pipeline Dataflow, CI/CD con GitHub Actions, monitoreo, DRP/HA y automatización de costos |
| Nicole Arenas | Datos + API + Modelado | Ingesta batch y Bronze, limpieza Silver y calidad, modelo estrella Gold, diccionario de datos, API FastAPI y base transaccional Cloud SQL |
| Gianmarco Mejia | Dashboard / BI | Catálogo de KPIs, calculadora y tablero de costos, diagramas, tableros Looker Studio (gerencial y operativo) y presentación final |

# 4. Inventario y perfil de datos

Antes de diseñar, perfilamos los archivos reales en data/raw. Las cifras de esta sección provienen de una lectura completa de cada archivo, no de la documentación del dataset.

| Archivo | Tamaño | Filas | Contenido y clave |
| --- | --- | --- | --- |
| transactions_train.csv | 3.49 GB | 31,788,324 | Venta por línea: t_dat, customer_id, article_id, price, sales_channel_id. 20-sep-2018 a 22-sep-2020 (734 días) |
| customers.csv | 207 MB | 1,371,980 | customer_id (hash SHA-256), edad, estado de membresía, código postal hasheado |
| articles.csv | 36 MB | 105,542 | article_id, 47,224 product_code, 131 tipos de producto, 5 grupos de índice, descripción |
| images/ | 29 GB | 105,100 jpg | Una imagen por artículo en carpetas por prefijo (442 artículos sin imagen) |
| sample_submission.csv | 270 MB | 1,371,980 | Formato de predicción de la competencia; no se usa como dato de negocio |

Tabla 1. Inventario de la fuente H&M (medido el 22-oct-2026).

## 4.1 Hallazgos de calidad

| Hallazgo | Medición | Tratamiento en Silver |
| --- | --- | --- |
| Edad faltante | 15,861 clientes (1.2%) | Imputar como desconocida; segmento 'sin edad' |
| FN y Active vacíos | 895,050 y 907,576 nulos | Interpretar vacío como 0 (bandera no activada) |
| Estado de membresía y newsletter | 6,062 y 16,009 nulos | Categoría 'NONE' |
| Descripción de artículo | 416 nulos | Usar nombre y tipo de producto como respaldo |
| Precio normalizado | Máximo 0.59; sin moneda | Se conserva; factor de precio demo solo en la web |
| Pedido no explícito | Sin order_id | Pedido = cliente + día: 9,080,179 pedidos, 3.5 líneas de media |

Tabla 2. Calidad de datos y regla de tratamiento.

## 4.2 Patrones de negocio útiles para el diseño

- Volumen: ~1.32 millones de líneas y ~377 mil pedidos por mes; el mes más alto (junio de 2019, 1.91 millones de líneas) es 1.44 veces el promedio.

- Canal: 70.4% de las líneas son del canal online (22.4 millones) y 29.6% de tienda física.

- Caso bebé: 34,711 artículos pertenecen al grupo Baby/Children (8,875 de ellos con tallas de bebé), por lo que el caso de demo “necesito algo para mi bebé” se resuelve con catálogo real.

- Privacidad: customer_id y postal_code ya vienen seudonimizados con hash; no hay nombres, correos ni teléfonos.

## 4.3 Decisión sobre la fuente Amazon Reviews 2023

Evaluamos Amazon Reviews 2023 como segunda fuente. La descartamos porque sus identificadores (ASIN, user_id) no comparten espacio con los de H&M y tres de las seis categorías descargadas no tienen relación con moda. Unir ambas fuentes sin una clave común habría requerido inventar correspondencias. Los archivos quedan archivados fuera del repositorio.

# 5. Stack tecnológico y justificación

Priorizamos componentes de GCP vistos en clase, serverless y con pago por uso. Cada decisión se tomó frente a una alternativa concreta.

| Capa | Servicio elegido | Por qué | Alternativa descartada |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Lake | Cloud Storage (2 buckets privados) | Barato (USD 0.020/GB-mes), durable, versionado; desacopla almacenamiento de cómputo | HDFS en Dataproc: paga nodos encendidos |
| Data Warehouse | BigQuery | Serverless, SQL estándar, particionado y clustering; 1 TiB de consulta gratis al mes | Cloud SQL para analítica: no escala a 31.8M filas con consultas ad hoc |
| Ingesta streaming | Pub/Sub + suscripción BigQuery | Absorbe picos, retiene mensajes, DLQ nativa; la suscripción BQ evita un job permanente | Kafka autogestionado: operación y costo fijo |
| Procesamiento streaming | Dataflow (Apache Beam) | Ventanas, deduplicación, datos tardíos y autoescalado; mismo código batch/stream | Cloud Functions: sin estado ni ventanas |
| Procesamiento batch | Serverless for Apache Spark (Dataproc) + BigQuery SQL | Spark sin clúster para limpieza a Parquet; SQL para Gold | Clúster Dataproc permanente |
| OLTP | Cloud SQL PostgreSQL | ACID para carrito, pedidos y ledger del saldo | BigQuery: no es transaccional |
| API y web | Cloud Run | Contenedores que escalan a cero; 2M requests gratis/mes | GKE: sobredimensionado para el caso |
| IA generativa | Vertex AI Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini más económico vigente en Vertex AI (USD 0.25/1.50 por millón de tokens); salida estructurada | LLM propio en GPU: costo fijo alto |
| BI | Looker Studio | Sin licencia, conector nativo a BigQuery | Tableau/Power BI: licencias |
| IaC y CI/CD | Terraform + GitHub Actions (WIF) | Infraestructura reproducible; sin llaves permanentes | Configuración manual en consola |

Tabla 3. Decisiones tecnológicas (ADR resumidos).

Sobre el costo de Vertex AI Gemini Gemini en Vertex AI no es gratuito, pero su costo es marginal: una conversación típica (≈3,000 tokens de entrada y 400 de salida) cuesta alrededor de USD 0.0014. Mil conversaciones de prueba cuestan unos USD 1.40, y los créditos de bienvenida de GCP (USD 300 para cuentas nuevas) cubren holgadamente el proyecto. Se limita además con cuotas por minuto y con el presupuesto con alertas descrito en §9.3.

# 6. Arquitectura end-to-end

La Figura 1 muestra las cinco capas que exige P1 (ingesta, almacenamiento, cómputo y exposición, más las fuentes) y los componentes transversales de seguridad, operación y costos.

Figura 1. Arquitectura end-to-end (fuente regenerable: docs/architecture/arquitectura_vertical.dot).

## 6.1 Flujo batch

- upload_raw.py calcula un manifiesto (SHA-256, bytes, filas, columnas) y sincroniza data/raw con el bucket raw mediante gcloud storage rsync. Reejecutar no duplica datos.

- BigQuery lee los CSV de Bronze como tablas externas y materializa transactions particionada por día y agrupada por cliente y artículo (sql/bronze/01_bronze_hm.sql).

- Serverless Spark limpia y tipa hacia Silver en Parquet; BigQuery SQL construye el modelo estrella Gold.

## 6.2 Flujo streaming

- El publicador replay_publisher.py re-emite transacciones reales como eventos de 2026 hacia el tópico retail-events. Cada evento lleva event_id determinista (idempotencia), event_time 2026, source_t_dat original y la marca is_synthetic.

- Ruta económica: una suscripción Pub/Sub → BigQuery escribe los mensajes crudos en retail_bronze.events_raw sin ningún job intermedio.

- Ruta enriquecida (ventana de demo): Dataflow lee la suscripción dedicada, deduplica por event_id, agrega en ventanas de 1 minuto, maneja datos tardíos y envía errores a la DLQ.

## 6.3 Integración multifuente

El histórico batch y el flujo streaming se cruzan por las claves naturales de H&M (article_id y customer_id), que son las mismas en ambos caminos porque el streaming re-emite registros del propio dataset. Para no mezclar historia con simulación separamos dos relojes: source_t_dat (fecha real, nunca se reescribe) y event_time (fecha simulada 2026). Toda tabla lleva _source_system y _ingested_at para trazabilidad.

# 7. Definición de ingesta y almacenamiento

## 7.1 Mecanismos de captura

| Flujo | Mecanismo | Frecuencia | Garantías |
| --- | --- | --- | --- |
| Histórico H&M (CSV + imágenes) | gcloud storage rsync + manifiesto SHA-256 | Carga inicial y reprocesos | Idempotente; checksum y conteo por archivo |
| Eventos de compra/navegación | Pub/Sub (tópico retail-events) | Continuo, segundos | Entrega al menos una vez; dedup por event_id; DLQ tras 5 intentos |
| Pedidos y saldo de la web | Cloud SQL (escritura transaccional) | En línea | ACID; clave de idempotencia por checkout |
| Costos de la plataforma | Billing export a BigQuery | Diario | Fuente oficial de facturación |

Tabla 4. Mecanismos de captura.

## 7.2 Motores de almacenamiento y modelo medallion

| Capa | Motor y ubicación | Formato | Contenido | Política |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bronze | GCS raw (gs://…-retail-raw/hm/) + BigQuery retail_bronze | CSV/JPG originales; tablas externas y events_raw | Copia exacta de H&M y eventos crudos | Inmutable, versionado, imágenes a Nearline a los 30 días |
| Silver | GCS lake + BigQuery retail_silver | Parquet particionado por fecha | Datos tipados, sin duplicados, nulos tratados | Reproducible desde Bronze |
| Gold | BigQuery retail_gold | Tablas nativas particionadas | Modelo estrella: fact_sales, fact_orders, dim_article, dim_customer, dim_date, dim_channel; features | Optimizado para consumo |
| Operación | BigQuery retail_ops | Tablas y vistas | Calidad, lag de streaming, costos reales | Retención 13 meses |
| Transaccional | Cloud SQL PostgreSQL | Relacional | Usuarios demo, carrito, pedidos, wallet y ledger | Backups diarios + PITR |

Tabla 5. Motores de almacenamiento por capa.

No usamos una base NoSQL (Bigtable o Firestore): el acceso por clave de baja latencia que justificaría una se cubre con Cloud SQL para el estado del usuario y con BigQuery más una caché en memoria de la API para las recomendaciones precalculadas. Una NoSQL agregaría costo fijo sin un caso de uso que la requiera.

## 7.3 Implementado para esta entrega

| Artefacto | Ruta en el repositorio | Estado |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura: buckets privados, datasets por capa, Pub/Sub + DLQ + suscripción BQ, cuentas de servicio, presupuesto | infra/terraform/ | Implementado; pendiente de plan/apply en GCP |
| Ingesta batch con manifiesto | ingestion/batch/upload_raw.py | Implementado y probado localmente |
| Bronze en BigQuery | sql/bronze/01_bronze_hm.sql | Implementado; pendiente de ejecución en GCP |
| Publicador streaming 2026 | ingestion/streaming/replay_publisher.py | Implementado; pruebas unitarias OK |
| Calculadora de costos automatizada | cost/ | Implementado y ejecutado |

# 8. Escalabilidad y performance

Dimensionamos con los datos reales. En operación normal H&M procesa ~12,400 pedidos diarios (~43,000 líneas). Suponiendo 20 eventos de navegación por línea comprada, el tráfico medio es de ~10 eventos por segundo. Para Black Friday modelamos 5 veces el volumen mensual y una hora punta 50 veces superior a la media: ~500 eventos por segundo.

| Componente | Cómo escala | Comportamiento en el pico | Límite / control |
| --- | --- | --- | --- |
| Pub/Sub | Automático, sin aprovisionar | Absorbe ráfagas y retiene 7 días si el consumidor se atrasa | Cuota de publicación por región; alerta por backlog |
| Dataflow | Autoescalado horizontal de workers | Pasa de 1 a N workers según backlog; Streaming Engine separa estado y cómputo | max_num_workers acotado para el presupuesto |
| BigQuery | Slots bajo demanda | Consultas sobre particiones del día; clustering por cliente y artículo reduce bytes escaneados | Costo por TiB; require_partition_filter evita escaneos completos |
| Cloud Run (API/web) | Instancias por concurrencia | De 0 a decenas de instancias en segundos; 80 requests concurrentes por instancia | max-instances y min-instances=1 en temporada alta |
| Cloud SQL | Vertical + réplicas de lectura | Solo escrituras de carrito y pedidos; las lecturas analíticas van a BigQuery | Pool de conexiones; réplica para lecturas |
| Vertex AI Gemini | Servicio gestionado | Respuestas en ~1 s; caché de recomendaciones por segmento | Cuota por minuto; respaldo a recomendador por reglas |

Tabla 6. Estrategia de escalado por componente.

## 8.1 Degradación controlada

- Si Gemini supera su cuota, el asistente responde con recomendaciones por popularidad del segmento, sin bloquear la compra.

- Si Dataflow se atrasa, la suscripción directa a BigQuery sigue registrando los eventos crudos; los agregados se recalculan después.

- Si Cloud SQL se satura, el checkout responde con reintento y clave de idempotencia; nunca cobra dos veces.

## 8.2 Metas de performance

Latencia p95 de la API menor a 500 ms (sin asistente) y menor a 3 s con Gemini; lag de streaming p95 menor a 60 s entre publicación y disponibilidad en BigQuery; consultas Gold de tablero menores a 5 s.

# 9. Justificación económica y optimización de costos

## 9.1 Escenarios

La calculadora (cost/assumptions.yaml → cost/output/cost_estimate.xlsx) estima el costo mensual por servicio en cuatro escenarios. Los volúmenes de producción salen del perfil real de H&M: 377,000 pedidos al mes. Precios de lista en us-central1, consultados el 22-oct-2026, aplicando los niveles gratuitos mensuales.

| Servicio | Desarrollo (curso) | Demo / sustentación | Producción (escala H&M) | Pico Black Friday (5×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloud Storage | USD 0.80 | USD 0.54 | USD 1.50 | USD 1.70 |
| BigQuery | USD 0.04 | USD 0.10 | USD 44.75 | USD 120.15 |
| Pub/Sub | USD 0.05 | USD 0.10 | USD 2.31 | USD 13.11 |
| Dataflow | USD 0.00 | USD 3.95 | USD 120.21 | USD 360.64 |
| Serverless Spark | USD 0.96 | USD 0.48 | USD 3.60 | USD 7.20 |
| Cloud Run | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 34.26 | USD 195.36 |
| Cloud SQL | USD 4.70 | USD 3.50 | USD 28.95 | USD 29.80 |
| Vertex AI Gemini | USD 1.50 | USD 2.75 | USD 135.00 | USD 675.00 |
| Artifact Registry | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.25 | USD 0.25 |
| Total mensual | USD 8.20 | USD 11.57 | USD 370.83 | USD 1,403.21 |
| Pedidos / mes | 5,000 | 20,000 | 377,000 | 1,885,000 |
| Costo por pedido | USD 0.00164 | USD 0.00058 | USD 0.00098 | USD 0.00074 |

Tabla 7. Costo mensual estimado por servicio y escenario (USD).

Costo por pedido En producción la plataforma cuesta USD 0.00098 por pedido (menos de una décima de centavo). En el pico de Black Friday baja a USD 0.00074, porque los costos fijos (Cloud SQL, almacenamiento) se reparten entre más pedidos y el resto escala con el uso. El año 1 completo se estima en USD 5,482.

## 9.2 Palancas de optimización aplicadas

- Serverless y escala a cero: Cloud Run, Serverless Spark y BigQuery no cobran sin uso.

- Ruta streaming sin job permanente: la suscripción Pub/Sub → BigQuery cuesta USD 50/TiB sin cargos de ingesta; Dataflow se enciende solo cuando se necesita enriquecimiento con ventanas.

- Menos bytes escaneados: particionado por fecha, clustering y filtro de partición obligatorio; Parquet columnar en Silver.

- Ciclo de vida del almacenamiento: las 105,100 imágenes (29 GB) pasan a Nearline a los 30 días, a la mitad del precio.

- Modelo de IA más barato: Gemini 3.1 Flash-Lite (el modelo se cambia desde config/control_plataforma.json) y caché de respuestas frecuentes.

- Región de nivel 1: us-central1 tiene las tarifas más bajas para Cloud Run y Dataflow.

## 9.3 Automatización de costos

El control de costos no depende de revisiones manuales. Implementamos tres mecanismos que se refuerzan entre sí:

| Mecanismo | Qué hace | Dónde |
| --- | --- | --- |
| 1. Estimador automatizado | Supuestos en un único YAML; un script genera el Excel con fórmulas y el resumen. Con --refresh-prices consulta la API Cloud Billing Catalog y actualiza las tarifas con fecha. Corre en cada push (CI). | cost/estimate_costs.py (--refresh-prices) |
| 2. Presupuesto con alertas | Budget por proyecto con umbrales del 50%, 90% y 100% (real) y 100% (pronosticado); publica en un tópico Pub/Sub para notificar o apagar recursos de demo. | infra/terraform/main.tf (google_billing_budget) |
| 3. Costo real por pedido | Billing export a BigQuery + vista que cruza costo diario por servicio con pedidos procesados en Gold; alimenta el tablero de costos. | cost/real_cost_per_order.sql |

Tabla 8. Mecanismos de automatización de costos.

El ciclo se cierra comparando lo estimado (mecanismo 1) con lo facturado (mecanismo 3) y recalibrando los supuestos; esa comparación forma parte de la Entrega 3.

Nota: son estimaciones con precios de lista, no una cotización. Deben validarse en la calculadora oficial https://cloud.google.com/products/calculator; el costo final depende del uso real.

# 10. Plan de recuperación y alta disponibilidad (DRP/HA)

El principio central es que todo dato derivado puede reconstruirse desde Bronze, que es inmutable y versionado. Por eso la pérdida de cualquier capa de cómputo o de Silver/Gold se resuelve reprocesando, y la protección se concentra en Bronze y en el estado transaccional.

| Componente | Falla considerada | Protección | RPO | RTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GCS raw (Bronze) | Borrado o sobrescritura accidental | Versionado de objetos, acceso uniforme, sin acceso público; durabilidad 11 nueves | 0 | < 15 min |
| BigQuery Silver/Gold | Tabla dañada o borrada | Time travel 7 días + reproceso desde Bronze | 0 | < 1 h |
| Pub/Sub | Consumidor caído | Retención de mensajes no confirmados (7 días), DLQ, seek para reprocesar | 0 | < 15 min |
| Dataflow | Falla del job o de workers | Reemplazo automático de workers; relanzamiento desde plantilla; la suscripción BQ sigue capturando | 0 | < 30 min |
| Cloud SQL | Corrupción o falla de zona | Backup diario + recuperación a un punto en el tiempo (PITR); en producción, instancia HA regional | ≤ 5 min | < 1 h (prototipo) / ~1 min (HA) |
| Cloud Run | Falla de zona | Servicio regional multizona por defecto | N/A | Segundos |
| Región completa | Caída de us-central1 | Terraform reproduce todo en una segunda región; Bronze en dual-region en producción | ≤ 24 h (prototipo) | < 4 h |
| Estado de Terraform | Pérdida o conflicto | Bucket GCS versionado con bloqueo de estado | 0 | < 15 min |

Tabla 9. Matriz de fallas, RPO y RTO.

## 10.1 Prototipo frente a producción

El prototipo del curso es de una sola región para mantener el costo bajo; no lo presentamos como alta disponibilidad probada. Para producción, el diseño agrega Cloud SQL en modo HA regional, Bronze en un bucket dual-region, BigQuery en la multirregión US y Cloud Run en dos regiones detrás de un balanceador global. La Entrega 3 incluirá una prueba real de restauración de Cloud SQL y de una versión de objeto en GCS, con el RTO medido.

# 11. KPIs de éxito y performance

| Dimensión | KPI | Meta | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos | Filas cargadas vs manifiesto | 100% conciliado | retail_ops + manifiesto |
| Datos | Filas rechazadas en Silver | < 0.5% y todas contabilizadas | Reporte de calidad |
| Streaming | Lag p95 publicación → BigQuery | < 60 s | events_raw.publish_time vs ingesta |
| Streaming | Mensajes en DLQ | < 0.1% | Monitoreo Pub/Sub |
| Modelo | MAP@12 del recomendador vs baseline de popularidad | Mejora > 10% | Evaluación con split temporal |
| API | Latencia p95 / disponibilidad | < 500 ms / ≥ 99.5% en ventana de prueba | Cloud Monitoring |
| Negocio (simulado) | Conversión, ticket medio, pedidos | Visibles por día y canal | Gold + Looker Studio |
| Costos | USD por pedido | ≤ USD 0.0012 (estimado + 20%) | Billing export |

Tabla 10. Catálogo de KPIs.

# 12. Seguridad y gobierno

- Buckets privados con acceso uniforme y prevención de acceso público forzada; cifrado en reposo y TLS en tránsito por defecto.

- Cuatro cuentas de servicio con mínimo privilegio (ingesta, pipelines, API y despliegue); GitHub Actions usa Workload Identity Federation, sin llaves JSON.

- Secretos en Secret Manager; .gitignore y una regla de CI impiden versionar datos, credenciales o estado de Terraform.

- Datos de clientes ya seudonimizados; los eventos sintéticos se identifican con is_synthetic y simulation_run_id.

- El asistente solo puede proponer artículos existentes y requiere confirmación explícita del usuario antes del checkout.

# 13. Plan de trabajo por entregas

| Paso | Fecha | Entregable | Contenido principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24-oct-2026 | Examen + P1 | Este documento: stack, escalabilidad, costos, DRP/HA, arquitectura, ingesta y almacenamiento; repositorio base |
| 2 | 07-nov-2026 | P2 | Infraestructura desplegada, Bronze/Silver/Gold, replay streaming con Dataflow, modelo estrella, recomendador baseline |
| 3 | 20/21-nov-2026 | P3 + sustentación | API en Cloud Run, asistente Gemini, wallet en Cloud SQL, tableros, demo end-to-end, slides y costo real |

Tabla 11. Hitos. El detalle por tarea y responsable está en la matriz de auditoría.

# 14. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Gasto inesperado en nube | Alto | Presupuesto con alertas, Dataflow solo en demo, checklist de apagado |
| Subida lenta de 33 GB desde la red local | Medio | rsync reanudable; imágenes en segundo plano; CSV primero |
| Cuotas de Gemini o Dataflow en cuenta nueva | Medio | Solicitar cuota temprano; respaldo por reglas |
| Plazo corto entre entregas | Alto | MVP por hito; responsables únicos por tarea; matriz de seguimiento |
| Confundir datos simulados con reales | Medio | Doble reloj (source_t_dat / event_time) e is_synthetic en todo evento |

# Anexo A. Repositorio y reproducibilidad

El repositorio github.com/estuardoo/STYLUS (privado) se publica sin datos ni secretos. Estructura:

config/                 JSON de control: parámetros, tablas, columnas, usuarios y permisos

panel/                  Panel web local para editar la configuración y desplegar

ops.py                  Orquestador de despliegue (Windows, Linux, Cloud Shell)

infra/terraform/        Infraestructura GCP (estado remoto en GCS)

ingestion/batch/        Carga de H&M a Bronze con manifiesto

ingestion/streaming/    Publicador replay de eventos 2026

pipelines/              Spark (Silver), Dataflow (streaming), recomendador

sql/                    Bronze, Silver, Gold y vistas BI en BigQuery

api/                    FastAPI, web, asistente Gemini y wallet

cost/                   Calculadora y automatización de costos

docs/architecture/      Diagramas regenerables (Graphviz)

docs/entrega1/          Este documento

docs/gestion/           Matriz de auditoría y roles

tests/                  Pruebas unitarias

.github/workflows/      CI: pruebas, costos, terraform validate

data/                   Solo local; excluido de Git

Todos los nombres, parámetros, tablas, columnas, usuarios iniciales y permisos se controlan desde config/control_plataforma.json (editable con python ops.py panel); python ops.py config los convierte en variables de Terraform y semillas de la API, y python ops.py verificar compara lo desplegado contra ese archivo.

Comandos principales: python ops.py config · bootstrap · plan · apply · subir-datos · bronze · silver · gold · api · verificar · todo. Guía de despliegue en docs/DEPLOY.md y guía técnica completa en docs/entrega1/Guia_Tecnica_STYLUS.pdf.

# Referencias

- UTEC. Entregables del Proyecto Final: Taller de Arquitectura Big Data. Sección 1, 2026.

- Kaggle. H&M Personalized Fashion Recommendations. https://www.kaggle.com/competitions/h-and-m-personalized-fashion-recommendations

- Google Cloud. Cloud Storage pricing. https://cloud.google.com/storage/pricing

- Google Cloud. BigQuery pricing. https://cloud.google.com/bigquery/pricing

- Google Cloud. Pub/Sub pricing. https://cloud.google.com/pubsub/pricing

- Google Cloud. Dataflow pricing. https://cloud.google.com/dataflow/pricing

- Google Cloud. Serverless for Apache Spark pricing. https://cloud.google.com/dataproc-serverless/pricing

- Google Cloud. Cloud Run pricing. https://cloud.google.com/run/pricing

- Google Cloud. Cloud SQL pricing. https://cloud.google.com/sql/pricing

- Google Cloud. Vertex AI generative AI pricing. https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/pricing

- Google Cloud. Pricing Calculator. https://cloud.google.com/products/calculator